Thanh Van

ỨNG DỤNG QUẢN LÍ CHI TIÊU CÁ NHÂN

Project Management Plan

- THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT (DOCUMENT CONTROL)

## 1.1DOCUMENT INFORMATION

| Thông tin | Dữ liệu | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Tên Dự án (Project Name) | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN |  |
| Phiên bản Tài liệu (Version) | 1.0 |  |
| Ngày Phát hành Chính thức | 10/06/2024 |  |

## 1.2 LỊCH SỬ CẬP NHẬT

| Phiên bản | Người soát xét | Ngày soát xét | Người duyệt | Ngày duyệt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Bà Lê Thị B (PM) | 01/06/2024 | N/A | N/A | Bản nháp ban đầu, tập trung vào việc xác định Phạm vi và Yêu cầu. |
| 0.9 | Ông Trần Văn C (TA) | 07/06/2024 | N/A | N/A | Bản nháp hoàn chỉnh sau khi nhận phản hồi từ Kỹ sư trưởng, bổ sung chi tiết Rủi ro và Ngân sách. |
| 1.0 | Ông Trần Văn C (TA) | 09/06/2024 | Ông Nguyễn Văn A (Chủ đầu tư) | 10/06/2024 | Phát hành chính thức. Tài liệu được Chủ đầu tư phê duyệt, chính thức cấp quyền cho Giám đốc dự án sử dụng ngân sách và tài nguyên khác của công ty để thực hiện dự án. |

## 1.3 PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Vai trò | Tên | Ngày | Chữ kí |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ Dự án (Project Sponsor) | Ông Nguyễn Văn A | 10/06/202456 |  |
| Giám đốc Dự án (Project Manager) | Bà Lê Thị B | 10/06/202456 |  |
| Kỹ sư trưởng (Technical Architect) | Ông Trần Văn C | 10/06/202456 |  |

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT (DOCUMENT CONTROL)	1

1.1DOCUMENT INFORMATION	1

1.2 LỊCH SỬ CẬP NHẬT	1

1.3 PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU	2

II. CHU KỲ SỐNG DỰ ÁN (PROJECT LIFE CYCLE)	4

III. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT APPROACHES)	5

IV. CÁC KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HỖ TRỢ (SUBSIDIARY MANAGEMENT PLANS)	5

V. NGƯỠNG SAI LỆCH VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG CƠ SỞ (VARIANCE THRESHOLDS & BASELINE MANAGEMENT)	6

5.1. Ngưỡng Sai lệch Phạm vi (Scope Variance Threshold)	7

5.2. Ngưỡng Sai lệch Tiến độ (Schedule Variance Threshold)	7

5.3. Ngưỡng Sai lệch Chi phí (Cost Variance Threshold)	8

VI. CÁC ĐƯỜNG CƠ SỞ (BASELINES)	8

# II. CHU KỲ SỐNG DỰ ÁN (PROJECT LIFE CYCLE)

Dự án này là một Dự án Công nghệ Thông tin (CNTT), và sẽ áp dụng Chu kỳ sống dự án CNTT kết hợp với Năm nhóm Quy trình chung trong QLDAđể quản lý thực hiện.

| Giai đoạn (Phase) | Hoạt động Chính (Key Activities) | Sản phẩm Bàn giao Chính (Key Deliverables) | Tiêu chí Kết thúc (Exit Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Lập kế hoạch | Xác định, Phân tích yêu cầu, Lên kế hoạch quản lý tiến độ. | Điều lệ Dự án, Tài liệu Yêu cầu Chi tiết (FR1-FR4, NFR5), WBS.... | Tài liệu Phạm vi (Scope Baseline) được phê duyệt. |
| 2. Thực thi (Thiết kế) | Thiết kế hệ thống, Thiết kế Cơ sở dữ liệu, Thiết kế UI/UX. | Tài liệu Thiết kế Kỹ thuật (Kiến trúc, Database, Mockups). | Thiết kế UI/UX và Database hoàn tất. |
| 3. Thực thi (Lập trình) | Lập trình module Theo dõi giao dịch, Lập kế hoạch, Báo cáo. | Mã nguồn ứng dụng (App Source Code), Phát hành bản Beta. | Mã nguồn hoàn chỉnh, sẵn sàng cho Kiểm thử Tích hợp. |
| 4. Giám sát & Điều khiển | Kiểm thử Tích hợp, Kiểm thử Chấp nhận (UAT), Theo dõi và điều chỉnh tiến độ/chi phí. | Sản phẩm được chấp nhận (Accepted Deliverables). Báo cáo hiệu suất. | UAT thành công, Khách hàng chính thức xác nhận. |
| 5. Kết thúc | Hoàn tất những yêu cầu và điều kiện của dự án. Bàn giao sản phẩm cuối cùng, rút ra Bài học kinh nghiệm (Lesson Learned). | Ứng dụng (v1.0) trên Android, Tài liệu Kết thúc Dự án. | Hoàn thành mọi hoạt động của tất cả nhóm quy trình QLDA. |

# III. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT APPROACHES)

| Sản phẩm Bàn giao (Deliverable) | Phương pháp Phát triển (Development Approach) | Bình luận |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu Yêu cầu/Thiết kế | Truyền thống/Mô hình Thác nước (Waterfall) | Áp dụng phương pháp tuần tự cho các giai đoạn Khởi tạo và Phân tích/Thiết kế để đảm bảo Phạm vi rõ ràng (Define Scope). |
| Module Theo dõi Giao dịch (FR1) | Linh hoạt/Lặp lại (Agile/Iterative) | Cho phép đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt và thu thập phản hồi sớm. |
| Module Lập Kế hoạch (FR3) | Linh hoạt/Lặp lại (Agile/Iterative) | Giúp dễ dàng điều chỉnh logic lập kế hoạch theo phản hồi của người dùng. |
| Ứng dụng (v1.0) trên Android (NFR5) | Linh hoạt/Lặp lại và Kiểm thử Tích hợp | Phải tiến hành Kiểm thử Tích hợp và Kiểm thử Hiệu năng trên nhiều thiết bị Android khác nhau. |

# IV. CÁC KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HỖ TRỢ (SUBSIDIARY MANAGEMENT PLANS)

| Tên Kế hoạch (Name) | Lĩnh vực QLDA | Bình luận (Comment) |
| --- | --- | --- |
| Quản lý Phạm vi | Phạm vi (Scope) | Đảm bảo tất cả công việc cần thiết (theo dõi giao dịch, lập kế hoạch, báo cáo) được hoàn thành. Phạm vi dự án không bao gồm phát triển phiên bản iOS. |
| Quản lý Thời gian/Tiến độ | Thời gian (Time) | Đảm bảo dự án hoàn thành trước ngày 07/10/2024. Bao gồm việc xây dựng bảng tiến độ (Develop schedule) và xác định các mốc chính. |
| Quản lý Chi phí | Chi phí (Cost) | Đảm bảo hoàn tất dự án trong kinh phí cho phép (tối đa 41,000,000 VNĐ). |
| Quản lý Chất lượng | Chất lượng (Quality) | Đảm bảo tính ổn định và bảo mật dữ liệu cá nhân (encryption)... và hoạt động tốt trên hệ điều hành Android. |
| Quản lý Rủi ro | Rủi ro (Risk) | Xử lý các rủi ro đã nhận diện như Scope Creep (R1) và Vấn đề bảo mật (R2). Lập kế hoạch dự đoán các rủi ro là thành phần của QLDA. |
| Quản lý Tích hợp | Tích hợp (Integration) | Trọng tâm của PMP, đảm bảo các quy trình khác nhau được phối hợp hiệu quả. |
| Quản lý Các bên liên quan | Các bên liên quan (Stakeholder) | Quản lý sự tham gia của Khách hàng/Người dùng, đặc biệt trong giai đoạn thu thập yêu cầu và Kiểm thử Chấp nhận (UAT). |
| Quản lý Truyền thông | Truyền thông (Communication) | Đảm bảo Nhà tài trợ/Khách hàng phản hồi kịp thời, lên lịch họp định kỳ. |

# V. NGƯỠNG SAI LỆCH VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG CƠ SỞ (VARIANCE THRESHOLDS & BASELINE MANAGEMENT)

## 5.1. Ngưỡng Sai lệch Phạm vi (Scope Variance Threshold)

Phạm vi cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo không xảy ra sự trượt phạm vi (Scope Creep).

| Ngưỡng Sai lệch | Mô tả/Ví dụ | Hành động Quản lý Đường cơ sở Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Chấp nhận được | Thay đổi nhỏ không ảnh hưởng đến các tính năng cốt lõi đã cam kết (FR1-FR4, NFR5). | PM ghi lại và xử lý. |
| Cảnh báo/Không chấp nhận được | Yêu cầu thay đổi làm tác động đến các tính năng cốt lõi (ví dụ: yêu cầu tích hợp đồng bộ với ngân hàng) hoặc vi phạm ràng buộc Android. | Kích hoạt Quy trình Điều khiển Thay đổi Tích hợp (Perform Integrated Change Control). Yêu cầu phải được Ban Điều khiển Thay đổi (CCB) phê duyệt. |

## 5.2. Ngưỡng Sai lệch Tiến độ (Schedule Variance Threshold)

Tiến độ được đo lường so với Đường cơ sở Tiến độ (Schedule Baseline). Dự án có ràng buộc phải hoàn thành trước ngày 07/10/2024.

| Ngưỡng Sai lệch | Mô tả/Ví dụ | Hành động Quản lý Đường cơ sở Tiến độ |
| --- | --- | --- |
| Chấp nhận được | Sự chậm trễ của một nhiệm vụ không ảnh hưởng đến Đường găng (Critical Path). | PM theo dõi, sử dụng thời gian dự phòng (float or slack). |
| Cảnh báo | Sử dụng x% (ví dụ: 50%) thời gian dự trữ tiến độ (schedule reserve). | PM tiến hành Phân tích Phương sai (Variance Analysis) và đề xuất hoạt động hiệu chỉnh (Corrective Action). |
| Không chấp nhận được | Chậm trễ làm ảnh hưởng đến Đường găng hoặc vượt quá ngày 07/10/2024. | Kích hoạt Quy trình Kiểm soát Thay đổi Tích hợp. Thực hiện các kỹ thuật như Nén tiến độ (Schedule Compression). |

## 5.3. Ngưỡng Sai lệch Chi phí (Cost Variance Threshold)

Chi phí được so sánh với Đường cơ sở Hiệu suất Chi phí (Cost Performance Baseline). Tổng chi phí không vượt quá 41,000,000 VNĐ.

| Ngưỡng Sai lệch | Ngưỡng Chi phí (Ví dụ) | Hành động Quản lý Đường cơ sở Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Chấp nhận được | Tăng hoặc giảm chi phí dự kiến từ 0 – 5%. | PM ghi nhận và theo dõi. |
| Cảnh báo | Tăng chi phí từ 6 – 10%. | PM điều tra và báo cáo. Tiến hành giảm thiểu rủi ro. |
| Không chấp nhận được | Thay đổi lớn hơn 10%. | Áp dụng các công cụ như EVM (Earned Value Management) để giám sát hiệu suất chi phí. Sử dụng Khoản dự phòng rủi ro (Contingency Reserve). |

# VI. CÁC ĐƯỜNG CƠ SỞ (BASELINES)

Các Đường cơ sở (Baselines) là các tài liệu đã được phê duyệt, được sử dụng để so sánh kết quả thực tế với kế hoạch.

| Đường cơ sở | Tài liệu cấu thành |
| --- | --- |
| Đường cơ sở Phạm vi (Scope Baseline) | Bản mô tả phạm vi dự án (Project Scope Statement), Cấu trúc phân chia công việc (WBS), Từ điển WBS (WBS Dictionary). |
| Đường cơ sở Tiến độ (Schedule Baseline) | Bảng tiến độ đã được phê duyệt, bao gồm các mốc chính và Đường găng (Critical Path). |
| Đường cơ sở Hiệu suất Chi phí (Cost Performance Baseline) | Ngân sách chi phí đã được phê duyệt (41,000,000 VNĐ). |